## Tidslogg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | **Timmar** | **Arbetsbeskrivning** |
| 2014-12-21 | 4 t 30 m | Planering |
| 2014-12-22 | 8 t | Iteration 1 |
| 2014-12-23 | 6 t | Iteration 1, Iteration 2 |
|  |  |  |

Beräknad tidsåtgång 925 minuter / 15.4 timmar.  
Verklig tidsåtgång 1260 minuter / 21 timmar.

# Uppgift 1- Planera

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Steg | Plan.  tid | Beskrivning | Verkl.  tid | Problem på vägen |
| 1 | 15 m | **Planera uppgiften**  Förstå alla uppgifter och planera dem. | 15 m | Trodde att jag förstod allt direkt, men så var inte fallet. Förstod omfattningen bättre när jag kom till uppgifterna, speciellt planeringen. |
| 2 | 15 m | **Skapa reposition på github** | 10 m | Inga problem |
| 3 | 30 m | **Uppgift 1 – Planera (grovplanering)** | 4 t | Förstår inte att jag skrev 30 min här som planerad tid. Att planera alla iterationer var väldigt tidskrävande och krävde mycket tankearbete, fastän det var grovplanering. |

Grovplanering över iterationer

## Planering av Iteration 1

**Bakgrund:**Eftersom i det första läget handlar om att bygga upp någonting viktigt att visa för kunden så fokuserar denna iteration på just detta. Under iterationen ska ett webbgränssnitt byggas upp efter Användningsfallen:

* Användningsfall 1: Skapa användare
* Användningsfall 2: Skapa tävlingstillfälle
* Användningsfall 3: Återställa inloggningsuppgifter

Dessa användningsfall fokuserar på enstaka funktioner i systemet och därav i princip kräver en färdig bas att stå; denna bas kommer inte att implementeras under denna iteration. Denna iteration fokuserar specifikt på att endast utforma de nödvändiga webbgränssnittsdelar som krävs för var och en av användningsfallen. Dock så ska dessa ha ett gemensamt tilltalande formspråk och dela på css stilmallar och eventuella bilder. All funktionalitet från användningsfallet kommer dock inte att realiseras. Datat kommer inte att sparas någonstans, utan det kommer bara att leva kvar i minnet tills fönstret stängs.

**Funktionella krav (efter prioritet):**

1. Rätta till ouppklarade fel i klasserna Competition och Event som upptäcktes i enhetstesterna när objekten Event och Competition interagerade med varandra.
2. Webbgränssnitt ska utformas och kopplas till befintlig funktionalitet skriven i klasserna: Competition och Event i användningsfallet 2: Skapa tävlingstillfälle. Competition och Event klasserna måste och ska fungera ihop med webbgränssnittet. Det är detta som ska visas för kund i slutet av iterationen (likt SCRUM).

**Icke funktionella krav:**

* Det nya webbgränssnittet ska vara uppfattas som tilltalande och proffsigt av kund.
* Webbgränssnittet ska gå fort att arbeta i.

**Tidsåtgång under iteration:**

8 timmar

**Delmål för iterationen:**

* I slutet av iterationen ska ett färdigt webbgränssnitt presenteras för kund med funktionalitet ifrån användningsfall nr 2.
* Alla fel är åtgärdade som framkom under tidigare enhetstest.

## Planering av Iteration 2

**Bakgrund:**Nu när vi har ett visuellt gränssnitt som vi kan utgå ifrån sedan den tidigare iterationen så kan vi tillämpa den även på andra användningsfall. I den här iterationen så realiserar vi användningsfall 1; Skapa användare. På den tillämpar vi sedan webbgränssnittet. All funktionalitet i användningsfallet kommer dock inte att skapas. Användaren skapas bara i minnet tills fönstret stängs. Systemet skickar inte heller ut e-post eller sms sill den nya användaren.

**Funktionella krav (efter prioritet):**

1. Administratör kan skapa användare efter typerna: administratör, domare, medlem av klubb.
2. De nya skapade användarna ska ha uppgifter om:
   1. typ av användare
   2. Användarnamn och lösenord
   3. E-post och mobilnummer

**Icke funktionella krav:**

* Det nya webbgränssnittet ska vara uppfattas som tilltalande och proffsigt av kund.
* Webbgränssnittet ska gå fort att arbeta i.

**Tidsåtgång under iteration:**

8 timmar.

**Delmål för iterationen:**

* Användningsfall 1 ska kunna presenteras för kund i ett färdigt webbgränssnitt.
* Nya klasser gällande användarfallet ska vara skapade.
* De skapade klasserna och webbgränssnittet ska vara ihopkopplade och fungera.

## Planering av Iteration 3

**Bakgrund:**I denna iterationen förverkligas användningsfall nummer 3; där användaren kan återställa sina inloggningsuppgifter. Det visuella webbgränssnittet tillämpas som gjordes efter iteration 1 tillämpas också här.

**Funktionella krav (efter prioritet):**

1. En sida finns där användare kan välja att återställa sina lösenord.
2. En fungerande captcha finns där användare kan validera sin mänsklighet.
3. Användaren anger sin e-postadress eller sitt mobilnummer och blir talad för att ett meddelande skickats till dem med en återställningslänk. Denna skickas dock inte i praktiken i detta iterationssteg.

**Icke funktionella krav:**

* Det nya webbgränssnittet ska vara uppfattas som tilltalande och proffsigt av kund.
* Webbgränssnittet ska gå fort att arbeta i.

**Tidsåtgång under iteration:**

8 timmar.

**Delmål för iterationen:**

* Användningsfall 3 ska kunna presenteras för kund i ett färdigt webbgränssnitt.
* Nya klasser gällande användarfallet ska vara skapade.
* De skapade klasserna och webbgränssnittet ska vara ihopkopplade och fungera.

**Delmål i iterationen:**Realisera Användningsfall 1.

**Krav ifrån användningsfallet:**

Funktionella krav:

Icke funktionella krav

1. Skriv tester för Användningsfall 1.
2. Realisera Användningsfall 1, se till att testerna går igenom felfritt.

## Iteration 3 – Delmål 3

1. Skriv tester för Användningsfall 3
2. Realisera Användningsfall 3, se till att testerna går igenom felfritt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uppgift 1 | Uppgift 2 | Uppgift 3 | Uppgift 4 |
| Inception | Elaboration | Construction | Transition |
|  |  |  |  |

Iteration 1

## Kravanalys:

**Analys av krav från projektplanering**

**Funktionellt krav, prioritet 1:**  
*”Rätta till ouppklarade fel i klasserna Competition och Event som upptäcktes i enhetstesterna när objekten Event och Competition interagerade med varandra. ”*

* Kravet är rimligt och är grunden för hela iterationen och krävs för att kunden ska kunna få en fungerande demo. Prioritet 1.

**Funktionellt krav, prioritet 2:***”Webbgränssnitt ska utformas och kopplas till befintlig funktionalitet skriven i klasserna: Competition och Event i användningsfallet 2: Skapa tävlingstillfälle. Competition och Event klasserna måste och ska fungera ihop med webbgränssnittet.”*

* Kravet är rimligt och måste fungera. Ny kod för interaktion mellan webbgränssnitt och klasserna Competition och Event måste skapas.

**Icke funktionella krav:**

*”Det nya webbgränssnittet ska vara uppfattas som tilltalande och proffsigt av kund.”**”Webbgränssnittet ska gå fort att arbeta i.”*

* Webbgränssnittet måste vara snyggt och enkelt att använda.

**Övergripande mål för iteration:**

* Skapa en fungerande demo (att visa upp för kund).

### Förtydligade krav efter prioritet


1. Klasserna Competition och Event ska gå igenom enhetstesterna.
2. Ett nytt webbgränssnitt ska designas som uppfattas som professionellt av kund.
3. Webbgränssnittet kopplas ihop med Competition- och Eventklasserna och fungera felfritt, ny interaktionskod måste skapas.
4. En körbar demo ska genereras som kan visas upp för kund.
5. Webbgränssnittet ska gå fort att arbeta i.
6. Enhetstesterna för integrationstestet ska gå igenom.
7. Nya tester för ny funktionalitet ska utföras.

## Detaljerad planering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Steg** | **Beskrivning** | **Planerad tidsåtgång** | **Verklig tidsåtgång** | **Problem på vägen** |
| 1 | Analysera kraven | 15 m | 15 m | Gick bra utan problem. |
| 2 | Rätta till ouppklarade fel i klasserna Competition och Event som upptäcktes i enhetstesterna. | 1 t | 52 m | Stötte på problem som var större än väntat. Många loopar i domarjämförelse, vilka löste sig. |
| 3 | Designa ett tilltalande webbgränsnitt. | 2 t | 1 t 45 m | Flöt ihop med ihopkopplandet av klasserna. Designprocessen var kontinuerlig |
| 4 | Koppla ihop webbgränsnittet med funktionaliteten i Competition- och Eventklasserna. | 2 t | 5 t 30m | Svårt, webbgränsnittet har svårt att tillämpa klasserna på sättet som de är skrivna. En ny ”Page” klass måste skapas. |
| 7 | Testning av ny kod. Fungerar den som utlovat? Åtgärda eventuella fel. | 2 t | X | Ingen testkod hann skrivas. |
| 8 | Skriv reflektion | 30 m | 15 m |  |

## Klassdiagram

Page objektet med funktionalitet där Competition och Event objekten samverkar med html-sidan.



## Utfall av integrationstesterna (klasserna Competition och Event)

Tidigare fanns det 5 integrationstester som inte gick igenom. Detta har nu åtgärdats i iterationen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Test Case Id** | **Förvillkor** | **Event objektet läggs till i Competition objekt genom Competition.addEvent(EventObj)** | **Förväntat resultat** | **Verkligt resultat** |
| 1 | Objekten Competition och Event skapade. | Event.startTime (1418811210000)  är längre än  Competition.startTime (1418821210000) | Ett felmeddelande kastas. | Ett felmeddelande kastas. |
| 2 | Objekten Competition och Event skapade. | Event.endTime (1418849210000)  är längre än  Competition.endTime (1418839210000) | Ett felmeddelande kastas. | Ett felmeddelande kastas. |
| 3 | Objekten Competition och Event skapade | Event objektet saknar viktig information i sina egenskaper. | Ett felmeddelande kastas. | Ett felmeddelande kastas. |
| 4 | Objekten Competition och Event skapade. | Competition objektet har redan ett identiskt Event objekt lagrat i sig. | Ett felmeddelande kastas. | Ett felmeddelande kastas. |
| 5 | Objekten Competition och Event skapade. | Competition objeketet har redan Event objekt med registerade domare i sig. Det nya Event objektet äger rum under samma tid och har samma domare registrerad. Domaren blir alltså dubbelbokad. | Ett felmeddelande kastas. | Ett felmeddelande kastas. |

## Reflektion

Det första som gjordes var att ett webbgränssnitt designades, detta gick relativt smärtfritt, men snart kom problemen. Vid den detaljerade planeringen av iterationen så hade jag ingen aning om att det skulle bli så mycket kod och arbete på att interagera Competition och Event objekten med sidan html-sidan. Till slut så blev jag tvungen att skapa ett nytt fristående objekt ”Page” som sköter detta istället för att baka in allt i Competition och Eventklasserna. När jag väl fick till Page klassen så fungerade saker relativt bra, men det tog mycket tid. Som klassdiagrammet ovan visar så blev slutligen Page objektet mycket större än de övriga objekten. Jag fick i princip klar en fungerande ”demo” i tid under iterationen; en demo som man kan demonstrera för kund och få feedback.  
Den hittas här: <http://pesola.se/webbprogrammerare/1DV404/Laboration%204/>

Under arbetet så uppenbarade sig en hel del buggar. Dessa har jag inte haft tid att åtgärda eller skriva testkod till. Dessutom så ser jag det som väldigt svårt att skriva testkod till stora delar av Page objektet som interagerar visuellt med html-koden. Den visuella testningen känns omätbar. Jag vet inte hur jag ska skapa mätbara tester för kod som samverkar med gränsnittet.

Under iterationen hanns inte testkod skrivas för Page klassen, detta får skjutas över till nästa iteration. Kundfokus på demo eliminera risker visa upp demo

Iteration 2

## Analys av föregående iteration:

* Tester på Page objektet hanns inte utformas eller köras, detta måste ske under denna iteration.

## Kravanalys:

**Funktionellt krav, prioritet 1:**  
*”Administratör kan skapa användare efter typerna: administratör, domare, medlem av klubb.”*

* Kravet är rimligt. En ny klass/objekt; User måste skapas.

**Funktionellt krav, prioritet 2:**  
*”De nya skapade användarna ska ha uppgifter om: typ av användare, Användarnamn och lösenord, E-post och mobilnummer”*

* User objektet ska ha egenskaperna: type, username, password, email och cellphone.

**Nya identifierade funktionella krav ifrån användarfallet, prioritet 3:**

* Det går inte att skapa en användare med ett användarnamn som redan är taget.

**Icke funktionella krav:**”Det nya webbgränssnittet ska vara uppfattas som tilltalande och proffsigt av kund.”  
”Webbgränssnittet ska gå fort att arbeta i.”

* Dessa krav tillfredsställde vi i den föregående iterationen.

**Tidsåtgång under iteration:**

8 timmar.

**Övergripande mål för iteration:**

* En demo som kan visas för kund. I demot ska man kunna skapa användare i webbgränssnittet som utvecklades i den tidigare iterationen.

### Förtydligade krav efter prioritet

1. Skapa enhetstester och få dem att gå igenom för Page objektet/klassen från föregående iteration.
2. Skapa ny User klass/objekt med egenskaperna: type, username, password, email och cellphone
3. User klassens egenskaper ska varna ifall man sätter ett ogiltigt värde.
4. Webbgränssnittet kopplas ihop med User klassen och fungera felfritt, ny interaktionskod måste skapas i ett Page objekt.
5. En körbar demo ska genereras som kan visas upp för kund.
6. Enhetstester skapas för User klassen/objektet och dessa ska gå igenom.

## Detaljerad planering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Steg** | **Beskrivning** | **Planerad tidsåtgång** | **Verklig tidsåtgång** | **Problem på vägen** |
| 1 | Analysera kraven | 15 m | 10 m | Inga svårigheter |
| 2 | Skapa enhetstester för Page klassen från föregående iteration | 1 t | 1 t | Fick istället komplettera i testerna för Event och Competition objektet, eftersom fel upptäcktes i webbgränsnittet. Endast ett test för Page objektet |
| 3 | Rätta till eventuella fel som upptäcks under testerna | 1 t | 30 m | Fel som upptäcktes rättades till i Competition, Event och Page objekten. |
| 3 | Skapa User objektet | 2 t | 1 t 8 m | Gick (förhoppningsvis) smärtfritt. |
| 4 | Koppla ihop webbgränsnittet med funktionaliteten i User objektet (skapa i Page objektet/klassen) | 2 t |  |  |
| 7 | Testning av ny kod. Fungerar den som utlovat? Åtgärda eventuella fel. | 2 t |  |  |
| 8 | Skriv reflektion | 30 m |  |  |

## Utfall av tester (komplettering av föregående iteration)

**Event:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Test Case Id** | **Förvillkor** | **Event objekt skapas genom konstruktorn** | **Förväntat resultat** | **Verkligt resultat** |
| 1 | Inga | Event.endTime (1418811210000)  är lägre än  Event.startTime (1418839210000) | Ett felmeddelande kastas. | Event objektet skapas utan klagomål |

**Competition:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Test Case Id** | **Förvillkor** | **Competition objekt skapas genom konstruktorn** | **Förväntat resultat** | **Verkligt resultat** |
| 1 | Inga | Event.endTime (1418811210000)  är lägre än  Event.startTime (1418839210000) | Ett felmeddelande kastas. | Competition objektet skapas utan klagomål |

**Page:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Test Case Id** | **Förvillkor** | **Ett till Comptetition objekt läggs till i Page objektet** | **Förväntat resultat** | **Verkligt resultat** |
| 1 | Ett Page objekt existerar med ett Competition objekt i sig. | Event.startTime (1418811210000)  Event.endTime (1418839210000)  är exakt samma värden som i det tidigare inlagda Competition objektet | Ett felmeddelande kastas. | Competition objektet läggs till utan klagomål |

Rapport:

Omskrivning av klassen, lägga till funktionalitet för HTML händelsekoppling och rendering av html

Webbgränssnitt ska utformas och kopplas till befintlig funktionalitet skriven i klasserna: Competition och Event i användningsfallet 2: Skapa tävlingstillfälle. Competition och Event klasserna måste och ska fungera ihop med webbgränssnittet. Det är detta som ska visas för kund i slutet av iterationen (likt SCRUM).

## Mål för iterationen:

Fixa fel som upptäcktes i testerna vid labb 3, mer specifikt:

* Det ska inte gå att lägga till en deltävling i tävlingen där deltävlingens starttid är mindre än tävlingens starttid.
* Det ska inte gå att lägga till en deltävling i tävlingen där deltävlingens sluttid är större än tävlinggens sluttid
* Det ska inte gå att lägga till en deltävling i tävlingen där deltävlingen saknar viktiga egenskaper/värden.
* Det ska inte gå att lägga till deltävlingen i tävlingen om den redan är inlagd i tävlingen.
* Det ska inte gå att lägga till deltävlingen i tävlingen om domaren som är anmäld till deltävlingen redan finns inlaggd i en annan deltävling under samma period.

# Uppgift 2 - Iteration 2

## Detaljerad planering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Steg** | **Beskrivning** | **Planerad tidsåtgång** | **Verklig tidsåtgång** | **Problem på vägen** |
| 1 | Skapa klasser för | 2 t |  |  |
| 2 | Tillämpa webbgränssnittet från tidigare iteration. | 2 t |  |  |
| 3 | Se funktionella krav 2. | 2 t |  |  |
| 4 | Testning av webbgränssnittet. Fungerar den som utlovat? Åtgärda eventuella fel. | 2 t |  |  |

# Uppgift 2 - Iteration 3

## Detaljerad planering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Steg** | **Beskrivning** | **Planerad tidsåtgång** | **Verklig tidsåtgång** | **Problem på vägen** |
| 1 | Skapa klasser för | 2 t |  |  |
| 2 | Tillämpa webbgränssnittet från tidigare iteration. | 2 t |  |  |
| 3 | Se funktionella krav 2. | 2 t |  |  |
| 4 | Testning av webbgränssnittet. Fungerar den som utlovat? Åtgärda eventuella fel. | 2 t |  |  |

Captcha: <https://developers.google.com/recaptcha/docs/display>

Reflektion:

Jämföra utkomsten med visionen

Skönt att ha de gamla testerna med sig när man utvecklar för att se om man råkat sabba koden när man bygger ny funktionalitet, en trygghet.